## Slide 1
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Criar Mapa da Sala
Desenvolvendo o mapa de sala serve é a parte principal do projeto. Aqui é onde o cliente tem acesso para ver suas maquinas em operação.
Para cada cliente teremos este arquivo customizado totalmente com base nas operações que o cliente faz
01/12/2025

## Slide 2
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Criar Mapa da Sala
Desenvolvendo o mapa de sala serve é a parte principal do projeto. Aqui é onde o cliente tem acesso para ver suas maquinas em operação.
Para cada cliente teremos este arquivo customizado totalmente com base nas operações que o cliente faz
01/12/2025
03/12/2025
Criar o Planejamento
Traçar o caminho que vamos seguir até a entrega do projeto e com base no planejamento focar nos ponto mais importantes de criação
Data de entrega de cada ponto (previsto claro):
Fazer instalação na indústria do cliente e conectar sensor na rede

## Slide 3
Criar Mapa da Sala
Desenvolvendo o mapa de sala serve é a parte principal do projeto. Aqui é onde o cliente tem acesso para ver suas maquinas em operação.
Para cada cliente teremos este arquivo customizado totalmente com base nas operações que o cliente faz
01/12/2025
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
03/12/2025
Criar o Planejamento
Traçar o caminho que vamos seguir até a entrega do projeto e com base no planejamento focar nos ponto mais importantes de criação
08/12/2025
INICIO DA API
Fazer instalação na indústria do cliente e conectar sensor na rede
Começar a semana fazendo requisições de testes até não da mais! Foco total em integração com a API da ISSO
Até o final da semana dominar o máximo possível da API para implementar no sistema

## Slide 4
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
03/12/2025
Criar o Planejamento
Traçar o caminho que vamos seguir até a entrega do projeto e com base no planejamento focar nos ponto mais importantes de criação
08/12/2025
INICIO DA API
Fazer instalação na indústria do cliente e conectar sensor na rede
Começar a semana fazendo requisições de testes até não da mais! Foco total em integração com a API da ISSO
Até o final da semana dominar o máximo possível da API para implementar no sistema
10/12/2025
API

## Slide 5
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
08/12/2025
INICIO DA API
Ter controle de leitura de todos os tipos de dados e converter para o formato da base de dados local o data.json
Dados recebidos devem ser tratados e transformados para o formato padrão que usamos no sistema interno
Fazer arquivo de data mais amplo e inteligente para melhorias de implementação
10/12/2025
API
Arquivos do sistema
12/12/2025

## Slide 6
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Deixar pronto todos os arquivos do sistema base das APIs e concluir todos os testes referentes a API
10/12/2025
API
12/12/2025
Arquivos do sistema
Fazer arquivo de: configuração da API
Fazer arquivo de: configuração global
Fazer arquivo de: dados flexível para API ISSO
Fazer arquivo de: sala de maquinas fácil de se customizar
Fazer arquivo de: log (salvar histórico de ações do sistema)

## Slide 7
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Deixar pronto todos os arquivos do sistema base das APIs e concluir todos os testes referentes a API
12/12/2025
Testes finais da API ISSO
Fazer arquivo de: configuração da API
Fazer arquivo de: configuração global
Fazer arquivo de: dados flexível para API ISSO
Fazer arquivo de: sala de maquinas fácil de se customizar
Fazer arquivo de: log (salvar histórico de ações do sistema)
17/12/2025
Ultimas etapas de testes e validações da API ISSO.
Focar no funcionamento e veracidade dos dados coletados pelos sensores
Garantia de funcionamento da API no sistema
POSSO AJUDAR?
VAI EXPLODIR!!!

## Slide 8
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
PAUSA NO JOGO
19/12/2025
POSSO AJUDAR?
VAI EXPLODIR!!!
ALGUNS DIAS DE DESCANSO PARA RECARREGAR AS BATERIAS DE
IONS DE LÍTIO

## Slide 9
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
VOLTA PARA O JOGO
05/01/2026
ALGUNS DIAS DE DESCANSO PARA RECARREGAR AS BATERIAS DE
IONS DE LÍTIO
“ANO NOVO VIDA NOVA”
Sistema com bugs, versões legadas, erros na matrix, base em desenvolvimento critico, IA dominando tudo, CLTs na pirâmide do INSS, sinal instável
SIATEMA SEMPRE ATUALIZANDO

## Slide 10
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
12/01/2026
MAPA MODELO DA SALA BIG AMERICAN.
Desenvolver o sistema base já em operação real com maquinas da BIG AMERICAN para servir de referencia e ser modificado para novos clientes
BIGRESPONSIVO

## Slide 11
SUA MAQUINA PRECISA DE AJUDA
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
19/01/2026
BIGRESPONSIVO
Sistema que cabe na palma da mão
Depois com o mapa totalmente finalizado. Fazer tornar responsivo para o cliente final ter a melhor experienciar e satisfação ao usar
Testar em diversos tipos diferentes de aparelhos para analisar comportamento e procurar possíveis bugs de interface

## Slide 12
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
22/01/2026
BIGRESPONSIVO
Sistema de Notificações 🔔
SUA MAQUINA PRECISA DE AJUDA
Enviar alertas customizados para o cliente no sistema para diversas finalidades
Sistema para alertas separados por tipo: comum, atenção, urgente, critico, mortal e feliz aniversario.
Histórico de notificações e sistema de respostas do cliente.

## Slide 13
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
26/01/2026
Sistema de Assinaturas & Planos
Desenvolver a base para múltiplos planos de contratação do cliente.
Logicas para tipos de assinaturas. Liberar, bloquear ou demonstrar funcionalidades e recursos da plataforma.
Níveis de consumo e pontuações de contrato (ao realizar mais de 3 preditivas com a BIG American ganha premio ou brind)
TOP TEIA
TEIA PEGA MOSCA
MAQUINA SPIDER 🕸️
$$$$
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
$$$
$$$$$
RECOMENDADO
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
30/01/2026
Assinaturas & Planos
Fazer estudo e analise de valor agregado no projeto para ofertar e adicionar no cadastro do cliente

## Slide 14
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
30/01/2026
Assinaturas & Planos
TOP TEIA
TEIA PEGA MOSCA
MAQUINA SPIDER 🕸️
$$$$
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
$$$
$$$$$
RECOMENDADO
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
Fazer estudo e analise de valor agregado no projeto para ofertar e adicionar no cadastro do cliente

## Slide 15
02/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Desenvolver material de apresentação e divulgação mostrando a plataforma e todas as vantagens
Desenvolver marketing
BIG AMERICAN

## Slide 16
09/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Fazer melhorias na plataforma base e pequenas atualizações nas plataformas customizadas
Procurar bugs e conferencia de dados lidando com margens de erro e de segurança
Melhorias e detecção de bugs
BIG AMERICAN

## Slide 17
13/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Aniversario de Edvan (garoto de programa da BIG American)
MEU ANIVERSARIO ♥

## Slide 18
16/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Monitorar o comportamento do sistema com o tempo para saber seu desempenho e maturidade
Tempo de segurança para o sistema

## Slide 19
20/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Sempre tem um bug para arrumar... Entender a escalabilidade do projeto aranha e arrumando
MATANDO BUGS

## Slide 20
25/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Aprimoramento da plataforma e preparações para o evento
Correções e atualização

## Slide 21
28/02/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Projeto principal concluído!
Sistema BIG American de qualidade

## Slide 22
02/03/2026
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
Pronto para ser mostrado ao mundo
Sistema BIG American de qualidade
F
M
I

## Slide 23
AGENDA E PLANEJAMENTO
PROJETO ARANHA
F
M
I